| Sygnatura: | KWiA-I-0914/28/1/2004 | Opole dnia: | 14.06.2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnioski pokontrolne |
| Numer kontroli | 23/04 |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 31.12.2004 r. do 30.01.2005 r. |
| Jednostka Kontrolowana | Wydział Oświaty |
| Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną | Prezydent Miasta Opola |
| Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika Jednostki Kontrolowanej | Jerzy Roszkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty |
| Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe członków zespołu kontrolnego | Jacek Spadło - inspektor Izabela Gaj - główny specjalista |

Streszczenie

W okresie od 31.12.2004 r. do 30.01.2005 r. na podstawie Zarządzenia nr OR.I-0152/60/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kontrolnego zmienionego w dniu 19 stycznia 2005 r. została przeprowadzona  kontrola rozliczenia inwestycji za 2003 r. w budynku przy ul. Bytnara Rudego 7 w Opolu, przeznaczonego na utworzenie Centrum Kształcenia Specjalnego. Celem kontroli była:

- Ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne związane z:

  - remontem dachu w budynku mieszczącym się przy ul. Bytnara Rudego 7 przeznaczonym na „Centrum Kształcenia Specjalnego”,

  - wykonaniem dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7.

- Ocena terminowości wykonania robót na podstawie umów zawartych z wykonawcami.

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie zgromadzonych dowodów:

1.1.

- projektu planu zadań inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych proponowanych do realizacji w 2003 r. wraz z opisowym uzasadnieniem ich ujęcia w planie z dnia 14 sierpnia 2002 r.,

- uchwały nr X/67/03 Rady Miasta Opola z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2003 r., na adaptację obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7 przeznaczonego na realizację projektu pod nazwą „Centrum Kształcenia Specjalnego”, w którym zabezpieczono środki w wysokości 120.000 zł.

2.1.

- umowy nr 01/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczącej wymiany pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na „Centrum Kształcenia Specjalnego” zawartej pomiędzy Gminą Opole reprezentowaną przez Prezydenta Miasta a firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  ,

- umowy nr 04/07/2003 z dnia 24 lipca 2003 r. dotyczącej wykonania projektu adaptacji obiektu przy ul Bytnara Rudego 7 na „Centrum Kształcenia Specjalnego” zawartej pomiędzy Gminą Opole reprezentowaną przez Prezydenta Miasta a Panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  ,

- Protokołów odbioru,

- Faktur i innych dokumentów księgowych.

Wymienione dowody przeanalizowane zostały pod kątem terminowości realizacji zapisów zawartych z wykonawcami umów z uwzględnieniem nadzoru nad sposobem ich realizacji przez Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych Wydziału Oświaty.

## Uwagi i wnioski do ustaleń kontroli

W dniu 13 marca 2003 r. Rada Miasta Opola uchwałą nr X/67/03 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2003 r., na adaptację obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7 przeznaczonego na realizację projektu pod nazwą „Centrum Kształcenia Specjalnego” zabezpieczyła środki w wysokości  120.000 zł.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych ustalono, iż w ramach zabezpieczonych w budżecie miasta Opola środków na adaptację budynku przy ul. Bytnara Rudego 7 z przeznaczeniem na „Centrum Kształcenia Specjalnego zrealizowano dwa zadania, które dotyczyły:

- wymiany pokrycia dachowego w budynku przy ul. Bytnara Rudego 7,

- wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7.

REALIZACJA ZAPLANOWANYCH INWESTYCJI

Zadanie: „Remont dachu w Centrum Ksztacenia Specjalnego Opole u. Bytnara Rudego 7.

- W dniu 8 kwietnia 2003 r. do wydziału Inwestycji Miejskich – Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych wpłynęło pismo Naczelnika Wydziału Oświaty z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie remonty dachu w budynku przy ul. Bytnara Rudego 7.

- W dniu 15 maja 2003 r. Prezydent Miasta Opola ogłosił przetarg na wyżej wymienione zadanie. W ogłoszeniu wskazano, iż najważniejszym kryterium wyboru będzie zaproponowana przez oferenta cena.

- Zgodnie z drukiem ZP-150 Nr PZP II 3410-17/03 w dniu 1 lipca 2003 r. nastąpiło ogłoszenie wyniku, w efekcie którego wybrano ofertę firmy(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  .

- W wyniku wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 7 lipca 2003 r. pomiędzy gminą Opole a firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  został zawarta umowa nr 01/2003 na realizację wyżej wymienionego zadania.

- Zgodnie z treścią zawartej umowy w dniu 10 sierpnia 2003 r. sporządzono protokół odbioru robót, które zostały przyjęte bez zastrzeżeń co potwierdzone zostało podpisami kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz właściciela firmy wykonawczej.

- Zgodnie z warunkami zawartej umowy wykonawca firma (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  wystawiła dla nabywcy Urzędu Miasta Opola fakturę VAT nr 01/08/2003 na kwotę 28.400,87 zł. Fakturę opisano jako częściową zapłatę za wymianę pokrycia dachowego.

- W oparciu o zapisy wyżej wymienionej umowy zakończenie prac nastąpiło w dniu 15 sierpnia 2003 r. co udokumentowane zostało w protokole odbioru końcowego pod którym podpis złożył inspektor do spraw budowlanych zatrudniony w Wydziale Oświaty.

- W związku z powyższym wykonawca zadania w dniu 1 września 2003 r. ponownie wystawił fakturę VAT nr 01/09/2003 dla nabywcy Urzędu Miasta Opola. Fakturę opisano jako końcową zapłatę za wymianę pokrycia dachowego.

- Nabywca – Urząd miasta Opola należność uregulował w drodze przelewu  w dniu 29.09.2003 r.

Zadanie: „Wykonanie dokumentacji technicznej realizacji Centrum Kształcenia Specjalnego – adaptacja obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7”.

- W dniu 12 maja 2003 r. do Wydziału Inwestycji Miejskich – Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych wpłynęło pismo naczelnika Wydziału Oświaty z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7.

- W dniu 29 maja 2003 r. Prezydent Miasta Opola ogłosił przetarg nieograniczony na wyżej wymienione zadanie. W ogłoszeniu wskazano, iż najważniejszym kryterium wyboru będzie zaproponowana przez oferenta cena.

- Zgodnie z drukiemZP-150 nr PZP II 3412-28/03 w dniu 10 lipca 2003 r. nastąpiło ogłoszenie wyniku, w wyniku którego wybrano ofertę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  .

- W wyniku wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 24 lipca 2003 r. pomiędzy gminą Opole a wyżej wymienioną firmą  została zawarta Umowa nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  dotycząca wykonania projektu adaptacji budynku przy ul. Bytnara Rudego 7 w Opolu.

- W dniu 24 września 2004 r. podpisany został przez strony umowy aneks nr 01/03. Jego zawarcie podyktowane było nieotrzymaniem przez wykonawcę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowiącej podstawę  do opracowania dokumentacji technicznej części obiektu. W związku z tym uległ zmianie termin umowy na który zgodę wyraziły obie strony.

- Zgodnie z treścią zawartej umowy w dniu 30 września 2003 r. wykonawca przekazał a zamawiający odebrał protokół przekazania dokumentacji adaptacji wyżej wymienionego budynku – etap I i II.

- W oparciu o wymieniony wyżej protokół 7 października 2003 r. wystawił nabywcy – Urzędowi Miasta Opola fakturę VAT nr 18/2003, którą nabywca uregulował w drodze przelewu w dniu 20 listopada 2003 r.

- Dniu 28 listopada wykonawca projektu przekazał nabywcy dokument uzupełniający do projektu budowlanego będący spisem opracowań projektu dotyczącym III etapu prac w budynku.

- W ślad za wyżej wymienionym dokumentem w dniu 1 grudnia 2003 r. wykonawca ponownie wystawił fakturę VAT nr 19/2003, którą nabywca uregulował w drodze przelewu w dniu 29 grudnia 2003 r. zgodnie z zapisami zawartej umowy.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonego w trakcie  postępowania kontrolnego materiału stwierdzić należy, że wymienione zadania inwestycyjne związane z adaptacją obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7 przeznaczonego na „Centrum Kształcenia Specjalnego” przeprowadzone zostały w sposób prawidłowy. Realizacja zapisów umów zawartych z wykonawcami  została w pełni wykonana. Zbadana w trakcie postępowania kontrolnego dokumentacja ujawniła jednocześnie, iż oba zadania inwestycyjne przeprowadzone zostały w sposób sprawny i oszczędny. Z przeznaczonych w budżecie miasta środków finansowych w wysokości 120.000 zł wykorzystano 93.605,73 zł w pełni realizując zaplanowane w tym zakresie zadania. Tym samym koszty jej realizacji obniżono o kwotę 26.999,27 zł.

- Osoby odpowiedzialne

Naczelnik Wydziału Oświaty.

- Zalecenia

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie ujawniły uchybień, które wskazywałyby na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

| Sporządził: (Kontrolujący) Data: | Sprawdził: (Główny Specjalista) Data: |
| --- | --- |

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału) Data:

## Uwagi Naczelnika WKWiA:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Akceptuję wnioski i zalecenia: (Prezydent) Data:

Uwagi Prezydenta:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................