| Sygnatura: | KWiA-I-0913/ 2/2006 | Opole dnia: | 23.10.2006r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnioski pokontrolne |
| Numer kontroli | 13/06 |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 01 – 15 września 2006r. |
| Jednostka Kontrolowana | Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”: Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Miejski Zarząd Dróg w Opolu. |
| Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną | Prezydent Miasta Opola |
| Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika Jednostki Kontrolowanej | Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Stanisław Tyka – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu |
| Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe członków zespołu kontrolnego | Jacek Spadło – inspektor WKWiA Agnieszka Lisiecka – podinspektor WKWiA |

Streszczenie

Przeprowadzona kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny:

- badanie zgodności postępowania z  zapisami Podręcznika procedur,

- prawidłowość sporządzenia wniosku o płatność i sprawozdań okresowych ( w tym zgodności ze stanem faktycznym, dokumentacją i zapisami księgowymi),

- kwalifikowalności wydatków,

- zgodności postępowania beneficjenta z zapisami umowy o dofinansowanie,

- prawidłowości realizacji procedur związanych z ochroną środowiska,

- realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach.

Zastosowano następujące techniki:

- analiza dokumentacji znajdującej się w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Miejskim Zarządzie Dróg,

- wyjaśnienia pracowników jednostki kontrolowanej oraz naczelników i pracowników kontrolowanych wydziałów.

## Uwagi i wnioski do ustaleń kontroli

Cel kontroli:

Celem kontroli było ustalenie czy Projekt realizowany jest zgodnie z wymogami programowymi SPOT oraz zawartą umową nr 50/5 z dnia 14 lipca 2005 r. o dofinansowanie projektu „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola” numer SPOT/2.2/36/04 oraz Księgą procedur wprowadzoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152-63/2006 z dnia 23 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia Podręcznika procedur.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z pkt. 6.1.3. Podręcznika Procedur.

Ustalono, że:

- realizacja projektu w badanym obszarze jest prowadzona prawidłowo zgodnie z zapisami Podręcznika procedur oraz zapisami umowy. Jedynie w przypadku  Wniosku beneficjenta o płatność stwierdzono uchybienia, które mogą mieć wpływ na realizację projektu. Ministerstwo Transportu Wniosek  beneficjenta o płatność oceniło z przyczyn formalnych negatywnie i wniosło swoje uwagi.

- Sprawozdawczość dotycząca projektu w kontrolowanym obszarze była sporządzona terminowo, za wyjątkiem przesłania do IŻ w formie elektronicznej poprawionej wersji sprawozdania za I kwartał, które wysłano 4 dni po wskazanym terminie.

- wydatki, które zbadano zostały rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

- w badanym obszarze realizacja projektu jest zgodna z polityką ochrony środowiska,

- po kontroli ex post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, która została wszczęta przez Ministerstwo Transportu nie wniesiono uwag do przeprowadzonego postępowania.

# Sprawozdania – Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

1. Zespół kontrolny po wcześniej wykonanym audycie w uzupełnieniu dokonał sprawdzenia, czy:

- Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju przekazał (zgodnie z pismem IZ nr MF 2k-0845-036-f/06/409/2k z dnia 19 maja 2006r.) w wersji papierowej i elektronicznej do dnia 26 maja 2006r. poprawione sprawozdanie za I kwartał

- oraz czy IŻ wniosła uwagi do sprawozdania za II kwartał br.

2. Sprawozdanie za I kwartał zostało poprawione przez Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju zgodnie z wytycznymi wniesionymi przez IŻ w piśmie nr MF 2k-0845-036-f/06/409/2k z dnia 19 maja 2006r.

Sprawozdanie wysłano:

-  w wersji papierowej w dniu 25.05.2006r. – terminowo,

- w wersji elektronicznej w dniu 30.05.2006r., tj. 4 dni po terminie wskazanym przez  IZ.

3. W kwestii dotyczącej uwag do sprawozdania za II kwartał IZ do dnia 18.09.2006r. nie wniosło żadnych zastrzeżeń. Powyższe sprawozdanie zostało wysłane w wymaganym terminie.

# Wniosek beneficjenta o płatność - Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

- Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w dniu 17.08.2006r. przesłał w wersji elektronicznej i papierowej do IŻ dwa egzemplarze Wniosku beneficjenta o płatność wraz z załącznikami za okres od 1 listopada 2004r. do 28 czerwca 2006r. Wniosek został wypełniony według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216, poz.2206).

- W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego do Urzędu Miasta Opola wpłynęło pismo Ministerstwa Transportu z dnia 28.09.2006 r., które wniosek o płatność oceniło negatywnie i wniosło swoje uwagi. Termin przekazania informacji o wniesionych do wniosku poprawkach wraz z kompletem dokumentów w dwóch egzemplarzach polecono przesłać do IZ SPOT do dnia 20.10.2006 r.

- Zbadano prawidłowość sporządzania wniosku o płatność w oparciu o Podręcznik procedur na podstawie listy kontrolnej WOP-01-1, (pkt 4.7.4.). Listy kontrolne zostały wykonane prawidłowo.

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach.

- Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju został poinformowany przez Ministerstwo, iż została wszczęta kontrola ex post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wydział uzupełnił informacje na temat prowadzonych procedur postępowania o zamówienia publiczne, a kontrolujący nie wnieśli uwag do przeprowadzonego postępowania.

Prawidłowości realizacji procedur związanych z ochroną środowiska – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1. Zespół kontrolny dokonał weryfikacji zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska wynikającą z Podręcznika procedur poprzez weryfikację list kontrolnych, tj.:

- Zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska – w zakresie gospodarki odpadami – lista kontrolna nr OŚR-01-1.A.

- Zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska – w zakresie kontroli realizacji wskazanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko– lista kontrolna nr OŚR-01-1.B.

- Zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska – w zakresie wypełnienia warunków i obowiązków ustalonych w zezwoleniach resortowych – lista kontrolna nr OŚR-01-1.C.

- Zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska – w zakresie kontroli wpisów do dziennika budowy – lista kontrolna nr OŚR-01-1.D.

- Zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska – w zakresie kontroli dokumentów odbiorowych– lista kontrolna nr OŚR-01-1.E.

2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonał w badanym okresie wyżej wymienionych kontroli, jedynie nie przeprowadził kontroli w zakresie obejmującym dokumentację odbiorową – lista kontrolna nr OŚR-01-1.E. Podręcznik procedur nie określa terminów wykonywania tej kontroli.

Kwalifikowalność wydatków – Miejski Zarząd Dróg

1. Poświadczenie kwalifikowalności wydatków wymagało sprawdzenia, czy:

- wydatki zostały rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane.

2. Dokonano kontroli prawidłowości dokumentowania wydatków poprzez:

- porównanie danych z kryteriami ustalonymi na podstawie przepisów prawa, umowy o dofinansowanie projektu i wytycznych instytucji zarządzającej,

- sprawdzenie, czy   dowody  księgowe   spełniają wymagania  wynikające   z
przepisów art. 22 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości, tj. czy są:

- rzetelne,   tj.   zgodne   z   rzeczywistym   przebiegiem   operacji gospodarczej, którą dokumentują,

- kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ustawy o rachunkowości,

- sprawdzenie, czy dokumenty księgowe zawierają niezbędne podpisy osób.

3. Badaniu poddano 31 dowodów księgowych zakwalifikowanych przez MZD jako koszty kwalifikowane.

4. Skontrolowane dowody księgowe są zgodne z ustawą o rachunkowości, posiadają elementy określone w art. 21 ustawy. Ponadto zostały opatrzone właściwymi pieczęciami stron biorących udział w zdarzeniu, w tym pieczęciami imiennymi i podpisami osób działających w imieniu stron. Faktury są sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym przez upoważnione osoby.

Opis faktur jest zgodny ze wzorem określonym w Podręczniku Procedur.

Zastrzeżeń do protokołu nie wniesiono.

- Osoby odpowiedzialne

Pan Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju,

Pani Małgorzata Rabiega - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

Pan Stanisław Tyka – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

- Zalecenia

  - Mając na względzie uwagi, jakie zostały wniesione przez IZ po dokonaniu weryfikacji formalnej do złożonego Wniosku beneficjenta o płatność wzmocnić nadzór ze strony kierownictwa Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w zakresie opracowywania Wniosku beneficjenta o płatność.

.

Termin wykonania zalecenia: na bieżąco

Powiadomić Prezydenta Miasta Opola o sposobie wykonania zaleceń do dnia 3.11.2006r.

- Adresaci wystąpienia pokontrolnego:

Pan Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

| Sporządził: (Kontrolujący) Data: | Sprawdził: (Główny Specjalista) Data: |
| --- | --- |

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału) Data:

## Uwagi Naczelnika WKWiA:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Akceptuję wnioski i zalecenia: (Prezydent) Data:

Uwagi Prezydenta:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................