UMOWA Nr............................

zawarta w dniu ………………………….  w Opolu pomiędzy :

Miejskim Zarządem Dróg w Opolu, Al. Przyjaźni 9 zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez:

Dyrektora  -  mgr inż.  Stanisława Tykę

a firmą ........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................

wpisaną do .................................................................................................................................  w dniu ...........................w........................................pod numerem ............................................................reprezentowaną przez: ………………………………… ……… …………………………. ................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwaną dalej „Inżynierem”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z  art.10 
i art.39 Ustawy  z  dnia  29.01.2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Inżynier przyjmuje do wykonania usługę:

Pełnienie funkcji Inżyniera

przy realizacji zadania

„Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 – w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu nad linią PKP – ETAP I od km 9+485,14 ÷9+796,48”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

Usługa realizowana będzie w oparciu o dokumentację techniczną, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, umowę zawartą z wykonawcą robót budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 207 z późniejszymi zmianami), zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do jej wykonania.

- Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami branży:

- mostowej,

- drogowej,

- energetycznej,

- telekomunikacyjnej,

- sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej,

- geodezyjnej - w zakresie założenia reperów, tyczenia osi głównych drogi i projektowanego uzbrojenia, wyznaczenia uzbrojenia kolizyjnego i sporządzenia geodezyjnej mapy powykonawczej.

§ 2 Wynagrodzenie

1. Za usługę określoną w § 1  Inżynier otrzyma wynagrodzenie w wysokości :

n e t t o  …………………………..

słownie zł: …………………………………………………………………………..

.     plus podatek od towarów i usług VAT 22 %  ……………………………………..
     słownie zł: ………………………………………………………………………….

tj. b r u t t o  …………………………………….

słownie zł: …………………………………………………………………………

2. Cena za 1 pobyt na budowie w okresie gwarancji wynosi:

netto : ………………………………………

( słownie zł: ………………………………………………………………………)

+ podatek VAT w wys. 22%: ……………………….

tj. brutto : …………………………………….

( słownie zł: ………………………………………………………………………. )

Dla zabezpieczenia nadzoru w okresie gwarancji – przyjęto do rozliczenia kwotę przewidywanego wynagrodzenia (przyjęto 10 pobytów Inżyniera na budowie w okresie gwarancji): ................................... netto .

3. Pobyt na budowie w okresie gwarancji będzie pełniony każdorazowo na wezwanie (powiadomienie) Zamawiającego. Potwierdzeniem pobytu na budowie będzie każdorazowo protokół podpisany przez obie strony.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia.

§ 3 Termin realizacji

Sprawowanie funkcji Inżyniera ustala się:

- Na czas realizacji zadania do jego końcowego rozliczenia. Planowane terminy realizacji zadania:

- rozpoczęcie - z chwilą przekazania placu budowy, tj. ....................................

- czas realizacji – do 15.12.2010r.

- w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zadania, tj. 5 lat, licząc od daty

odbioru końcowego.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Inżynierowi pozwolenie na budowę i jeden egzemplarz dokumentacji technicznej.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
      a)  zawarcie umowy z wykonawcą robót,
      b) zapewnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

§ 5 Obowiązki Inżyniera

- Kompleksowy nadzór inwestorski, sprawowany będzie zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami),na zakres robót objęty dokumentacją techniczną oraz Specyfikacjami technicznymi w zakresie występujących branż.

- Ponadto do obowiązków Inżyniera należy:

    - administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy, w zakresie warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych,

    - zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

    - pełnienie nadzoru nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem  Prawa budowlanego i innych obowiązujących regulacji prawnych,

    - nadzór nad Wykonawcą robót w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowym oznakowaniem robót na czas prowadzenia budowy,

    - współpraca ze służbami PKP oraz właścicielami urządzeń obcych,

    - współpraca z  osobami pełniącymi nadzór autorski,

    - zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymogami,

    - monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem z nich raportu, w którym będą ujęte wskaźniki rzeczowo- finansowe,

    - ustalenie i określenie wartości robót zgodnie z umową z Wykonawcą, wystawianie świadectw płatności,

    - szacowanie i weryfikacja wraz ewidencją ewentualnych robót dodatkowych

i zamiennych,  a także nadzór nad ich realizacją,

    - udział w przygotowaniu i ocena niezbędnych opinii, ekspertyz i dokumentacji na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne,

    - wnioskowanie o sporządzenie protokółu konieczności na roboty dodatkowe wraz z niezbędnymi dokumentami i uzasadnieniem,

    - organizowanie, cyklicznych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru ( na placu budowy co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie Zamawiającego w innym cyklu). Narady będą prowadzone i protokółowanie przez Inżyniera,

    - uzgodnienie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót

i materiałów,

    - przeprowadzanie odbiorów robót ulegających zakryciu, robót zanikających poprzez wpis do dziennika budowy, odbiorów częściowych, branżowych, końcowego i ostatecznego,

    - przestrzeganie harmonogramu i terminowej realizacji robót,

    - kontrole badań laboratoryjnych,

    - kontrola prawidłowości  prac pomiarowych,

    - prowadzenie dokumentacji budowy wraz z dokumentacją fotograficzną budowy,

    - rozliczenie robót w ramach przydzielonych na ich realizację środków finansowych,

    - stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę,

    - skompletowanie niezbędnych dokumentów i przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,

    - wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione, które okażą się konieczne do prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane, wykonania planowanych efektów zadania oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

- Pełnienie funkcji Inżyniera nad zrealizowanymi robotami w okresie gwarancji, tj. prowadzenie  przy współudziale Zamawiającego odbiorów gwarancyjnych, dokonywanie corocznych przeglądów robót objętych gwarancją, sporządzenie protokołu.

§ 6

- Potwierdzenie przez Inżyniera zakończenia robót i stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez wykonawcę, nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

- Przeprowadzenie odbioru końcowego zadania nastąpi w terminie do 10 dni od daty potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności złożonych dokumentów.

§ 7

- Zamawiający jako koordynatora w zakresie realizacji umowy wyznacza:

Celinę Grzelak-  Kierownika Działu Mostów MZD w Opolu

- Przedstawicielem Inżyniera w zakresie:

  - koordynatora zadania będzie: …………………………………

b) nadzoru nad n/w branżami będą dla robót:

1. mostowych: ……………………………….

2.drogowych: ……………………………….

3. energetycznych: …………………………..

4. telekomunikacyjnych: …………………….

5. sanitarnych (sieci kanalizacyjnych)……………………………….

6. geodezyjnych:……………………………

§ 8 Rozliczenie

- Inżynier rozliczać się będzie za wykonane usługi z Zamawiającym fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą w wysokości proporcjonalnej do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym ( procenty w zaokrągleniu do 2-ch miejsc po przecinku), do wysokości 80% wynagrodzenia brutto, ustalonego

w §2 ust.1.

- Faktura końcowa za prace zgodne z § 1 ust.1 wystawiona będzie po rozliczeniu końcowym zadania.

- Faktura za pobyt na budowie wystawiona będzie w terminie do 7 dni po wykonaniu usługi na zasadach określonych w § 2 ust.2.

- Zamawiający zrealizuje faktury w terminie do 28 dni od daty ich otrzymania, w formie przelewu na rachunek Inżyniera: ……………………………………………………………………………..

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie za wyjątkiem banków, które udzieliły kredytu na realizację umowy.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalają następujące kary umowne liczone od wynagrodzenia brutto określonego w § 2 umowy.

1.   Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości   10 %,

  - w przypadku wydłużania się realizacji robót z powodu okoliczności, za które odpowiada  Inżynier w wysokości 0,3 % za każdy dzień wydłużenia

  - w przypadku zwłoki i opóźnienia w wykonaniu czynności należących do Inżyniera w wysokości 0,3  %  za każdy dzień zwłoki

2.   Zamawiający zapłaci Inżynierowi karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Inżynierowi.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Inżyniera.

- W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość należnych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 10 Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Inżynier nie rozpoczął wykonywania obowiązków określonych w § 5 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

- Inżynier wykonuje przedmiot umowy nienależycie i nieterminowo, odstąpienie od umowy może nastąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inżynier może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera.

§ 11

Sprawy mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa budowlanego wraz aktami wykonawczymi, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Inżyniera Kontraktu.

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

-  Załącznik Nr 1 - Oferta

-  Załącznik Nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający                                                                                                  Inżynier

. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                                                     .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2. Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne

1.1. W celu potwierdzenia prawa Wykonawcy do ubiegania się o zamówienie publiczne określonego w art. 22 ust. 1 Prawa, Zamawiający na podstawie art. 44 Prawa żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie ma być złożone

a) wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców z osobna),

albo

b) przez każdego Wykonawcę odrębnie, a Zamawiający będzie uważał, że każdy z Wykonawców złożył oświadczenie dotyczące tej części warunku, za której spełnienie jest odpowiedzialny.

1.3. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załączonym do specyfikacji wzorem. Do oświadczenia należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 Prawa wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 Prawa wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagany dokument dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2002r. nr 197, poz. 1661 z póżn. zm).

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty wymienione w pkt 1-4 mają być złożone przez każdego Wykonawcę.

2. Prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne-podmioty zagraniczne

2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, 3 i 4,

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że:

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (w miejsce dokumentu wymienionego w pkt 1), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w miejsce dokumentów wymienionych w pkt 4), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (w miejsce dokumentów o których mowa w pkt 3), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Niezbędna wiedza i doświadczenie

3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu wykonanych/wykonywanych usług nadzorowania lub kierowania robotami budowlano-montażowymi w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem do wykazu dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

3.2. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 1 (wykonanej i rozliczonej) usługi związanej z nadzorowaniem lub kierowaniem robót budowlano-montażowych przy:

  - budowie wiaduktu nad linią kolejową trakcyjną, minimum klasy B według PN-85/S-10030, długości minimum 50 m,

  - budowie, remoncie lub przebudowie wiaduktu lub mostu, w której realizowane były elementy sprężania konstrukcji,

  - przebudowie układu komunikacyjnego,

  - przebudowie sieci: energetycznej trakcyjnej PKP, SN, NN, światłowodu, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia,

  - przebudowie sieci; gazowej, kanalizacji deszczowej.

3.3. Wymienione usługi mogą być wykazane jako wykonane oddzielnie w kilku zadaniach lub łącznie w jednym zadaniu. Załączone dokumenty (referencje) potwierdzające ich należyte wykonanie mają dotyczyć robót wskazanych w wykazie.

3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

3.5. Jeżeli Wykonawca aktualnie prowadzi kontrakty nadzorowania lub kierowania robotami budowlano-montażowymi, to wykazuje te kontrakty z podaniem nazw zadań, ich wartości, nazwy Inwestorów oraz dat rozpoczęcia i zakończenia.

3.6. Wzór wykazu załączono do niniejszej specyfikacji.

4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4.1. W celu potwierdzenia dysponowania pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu pracowników Inżyniera którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:

1. Koordynatora zadania posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w specjalności mostowej bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, posiadającego udokumentowane doświadczenie w koordynowaniu zadań o podobnym charakterze, poprzez wykazanie

1 zakończonego i rozliczonego zadania budowy 1 obiektu inżynierskiego to jest wiaduktu lub mostu wantowego, wiszącego lub podwieszonego, minimum klasy B według PN-85/S-10030 lub budowy 1 wiaduktu nad linią kolejową trakcyjną i przebudowie ulic. Opisane doświadczenie ma być potwierdzone poprzez załączenie zawodowego CV zawierającego informacje potwierdzające stawiane warunki.

- Inspektora robót mostowych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie na stanowisku inspektora nadzoru, posiadającego udokumentowane doświadczenie w realizacji budowy 2 obiektów inżynierskich to jest wiaduktu lub mostu wantowego, wiszącego lub podwieszonego, minimum klasy B według PN-85/S-10030 i wiaduktu nad linią kolejową trakcyjną, poprzez wykazanie minimum 1 zakończonego zadania.

Zamawiający dopuszcza wykazanie dwóch inspektorów robót mostowych w tym jednego z doświadczeniem przy realizacji wiaduktu lub mostu wantowego wiszącego lub podwieszonego minimum klasy B.

Opisane doświadczenie ma być potwierdzone poprzez załączenie zawodowego CV zawierającego informacje potwierdzające stawiane warunki.

3. Inspektora robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach budowlanych związanych z budową lub przebudową ulic, skrzyżowań lub rond z infrastrukturą towarzyszącą jak: kanalizacje, linie elektryczno-energetyczne, linie telekomunikacyjne. Opisane doświadczenie ma być potwierdzone poprzez załączenie zawodowego CV zawierającego informacje potwierdzające stawiane warunki

4. Inspektora robót kolejowych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach budowlanych związanych z budową lub przebudową sieci trakcyjnej PKP i przebudową oraz zabezpieczeniem linii teletechnicznych PKP. Opisane doświadczenie ma być potwierdzone poprzez załączenie zawodowego CV zawierającego informacje potwierdzające stawiane warunki.

5. Inspektora robót elektryczno-energetycznych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach budowlanych związanych z budową lub przebudową sieci energetycznych SN, NN, budową lub przebudową oświetlenia ulicznego i budową sygnalizacji świetlnej. Opisane doświadczenie ma być potwierdzone poprzez załączenie zawodowego CV zawierającego informacje potwierdzające stawiane warunki

6. Inspektora robót telekomunikacyjnych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach budowlanych związanych z budową lub przebudową linii teletechnicznych i światłowodowych. Opisane doświadczenie ma być potwierdzone poprzez załączenie zawodowego CV zawierającego informacje potwierdzające stawiane warunki.

7. Inspektora robót kanalizacyjnych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń,

posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach budowlanych związanych z budową lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Opisane doświadczenie ma być potwierdzone poprzez załączenie zawodowego CV zawierającego informacje potwierdzające stawiane warunki.

8. Inspektora robót gazowych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach budowlanych związanych z budową lub przebudową sieci gazowych. Opisane doświadczenie ma być potwierdzone poprzez załączenie zawodowego CV zawierającego informacje potwierdzające stawiane warunki.

9. Pracownika/pracowników nadzoru naukowego, z zakresu budowy mostów, posiadających doświadczeniem w budowie mostów podwieszonych, zatrudnionych na okres budowy wiaduktu wantowego. Opisane doświadczenie ma być potwierdzone poprzez załączenie zawodowego CV zawierającego informacje potwierdzające stawiane warunki.

10. Geodetę uprawnionego, posiadającego uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym do czynności obmiarowych robót budowlanych, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, z wykazaniem co najmniej jednej obsługi geodezyjnej związanej z budową co najmniej jednego wiaduktu lub mostu i budową lub przebudową dowolnego układu komunikacyjnego. Opisane doświadczenie ma być potwierdzone poprzez załączenie zawodowego CV zawierającego informacje potwierdzające stawiane warunki.

4.2. Inspektorzy robót składają w ofercie dokumenty potwierdzające aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydane przez te izby zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy z 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).

4.3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców oceniane będzie ich łączne dysponowanie pracownikami Inżyniera, zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.4. Wzór wykazu załączono do niniejszej specyfikacji.

3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

3.1. Podstawą obliczenia ceny oferty i przyszłego wynagrodzenia Inżyniera jest projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót w układzie ST oraz wizja lokalna terenu budowy i jego otoczenia.

3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyliczył cenę (wartość brutto) za nadzór w okresie realizacji zamówienia i cenę za 1 pobyt w okresie gwarancji.

4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny i za pomocą faksu sposób przekazywania dokumentów wymienionych w tym artykule Prawa.

- Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres: Urząd Miasta Opola, Wydział Inwestycji Miejskich, Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, 45-018 OPOLE, Plac Wolności 7-8, pokój 117b.

- Przekaz za pomocą faksu wymaga niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.

- Numer faksu Zamawiającego (+48) 077 454 98 44.

5. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI

5.1. Do udzielania informacji z zakresu przedmiotu zamówienia upoważniony jest Piotr Podgórzec – Kierownik Referatu w Dziale Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, telefon 0 77 454 37 67, 0 77 453 66 02.

5.2. Do udzielania informacji z zakresu procedury zamówienia upoważniony jest Andrzej Wasilenko – Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Opola, telefon 0 77 45 11 922, faks 0 77 454 98 44.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 25 000 zł.

- Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 74 1020 3668 0000 5102 0159 7731, Bank PKO BP O/Opole. Kserokopię  polecenia przelewu załącza się do oferty.

- W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Opola, Rynek Ratusz, pokój nr 2, a kserokopię z potwierdzeniem złożenia (pieczątka wpływu do kasy) należy załączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed terminem składania ofert.

- Jeżeli złożenie oferty następuje za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, a Wykonawca nie złoży poręczeń lub gwarancji w kasie Urzędu, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być załączony do oferty.

- Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie trzy warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 5 Prawa. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. 
W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego.

- Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych 
w art. 46 Prawa.

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składnia ofert.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

8.1. Wszystkie wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną zgodnie z KRS-em. Na podstawie pisma dyrektora Departamentu  Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów z dnia  12.02.2007r. (PL-835-94/LM/EO/07-219) pełnomocnictwa składane w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej.

  - Wykonawcy zdecydowani na wspólne ubieganie się o zamówienie  mogą poprzestać na wstępnych ustaleniach, których uszczegółowienie i konkretyzacja w postaci zawarcia umowy konsorcjum nastąpi w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.

  - Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.

  - O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Pismo o wyjaśnienia treści SIWZ ma mieć dopisek: zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury INŻYNIER KONTRAKTU.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa.

  - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).

  - Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

  - Oferta ma być złożona w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach.

8.13. Opakowanie zewnętrzne ma być opisane następująco: Urząd Miasta Opola, Wydział Inwestycji Miejskich, Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, 45 – 018 Opole,

Pl. Wolności 7 – 8 pok. 117b. Oferta: INŻYNIER KONTRAKTU.

8.14. Opakowanie wewnętrzne: ma być opisane jedynie nazwą i adresem Wykonawcy.

8.15. Zgodnie z art. 84 Prawa Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub wprowadzeniu zmian.

8.16. Powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian ma mieć opakowanie (kopertę) opisane jak wyżej z dopiskiem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

8.17. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych i wariantowych.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

9.1. Ofertę należy złożyć na adres: Wydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych 45-018 Opole Plac Wolności 7-8 Pokój 117 B,

do godziny 10:00  do 04 listopada 2008 r.

9.2. Oferty zostaną zanumerowane w kolejności ich wpływu z zapisem daty wpływu, godziny i minuty.

9.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona zgodnie z zasadą zawartą w Art. 84 ust. 2 Prawa.

9.4. Otwarcie ofert nastąpi 04 listopada 2008 r. o godzinie 10:30. w budynku Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, w sali narad III piętro.

9.5. Zamawiający otwiera oferty według zasad podanych w art. 86 ust. 2, 3 i 4 Prawa.

9.6. W przypadku nieobecności Wykonawców przy otwarciu ofert, Zamawiający przesyła dokument z otwarcia na ich pisemny wniosek.

10. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

10.1. Przy ocenie ofert nie podlegających odrzuceniu będą obowiązywały dwa kryteria

- Cena za nadzór w okresie realizacji zamówienia- 97%

- Cena za 1 pobyt w okresie gwarancji- 3%

10.2. Oferty będą oceniane według wzoru: (Cn : Cb ) x 97 + (Cnp : Cbp) x 3 = P

gdzie:

Cn – najniższa oferowana cena za nadzór w okresie realizacji zamówienia,

Cb – cena za nadzór w okresie realizacji w ofercie badanej.

Cnp – najniższa oferowana cena za 1 pobyt w okresie gwarancji,

Cbp – cena za 1 pobyt w ofercie badanej,

P –  ilość punktów nadana ofercie.

10.3. Oferta, która uzyska największą ilość punktów P będzie dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.

11. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY

11.1. Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi

wszystkich uczestników postępowania w formie pisemnej oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

11.2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie 7 dni od daty ogłoszenia o wyborze, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w powiązaniu z art. 182 ust. 1 Prawa.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

12.1. Zgodnie z zapisem we wzorze umowy § 9 wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny za nadzór w okresie realizacji zamówienia, zaoferowanej w ofercie.

12.2. Zwrot należytego zabezpieczenia umowy nastąpi na zasadach określonych w § 9 pkt 2 we wzorze umowy.

14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ WYKONAWCY

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują następujące środki ochrony prawnej:

- Protest – Dział VI, Rozdział 2 Prawa,

- Odwołanie – Dział VI, Rozdział 3 Prawa,

- Skarga do sądu – Dział VI, Rozdział 4 Prawa.

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

URZĄD MIASTA OPOLA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego       w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Oznaczenie sprawy: IM PZP II 3416-04/08				Załącznik do instrukcji dla Wykonawców

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA

przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą

PRZEBUDOWA WIADUKTU I UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ REMONT WIADUKTU ŻELBETOWEGO W CIĄGU UL. REYMONTA W OPOLU

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….

Siedziba Wykonawcy:……………………………………………………………………………...

Oświadczamy, ze Firma, którą reprezentujemy:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa,

Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione w ofercie oświadczenia, których złożenia w SIWZ wymagał Zamawiający, są zgodne z prawdą.

Data …………………			…………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

URZĄD MIASTA OPOLA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego       w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Oznaczenie sprawy: IM PZP II 3416-04/08				Załącznik do instrukcji dla Wykonawców

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA

przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą

PRZEBUDOWA WIADUKTU I UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ REMONT WIADUKTU ŻELBETOWEGO W CIĄGU UL. REYMONTA W OPOLU

Wzór wykazu usług nadzorowania lub kierowania

robotami budowlano-montażowymi.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonaliśmy/ usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Zamawiający | Data wykonania | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwagi Zamawiającego:

1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 1 (wykonanej i rozliczonej) usługi związanej z nadzorowaniem lub kierowaniem robót budowlano-montażowych przy:

- budowie wiaduktu nad linią kolejową trakcyjną, minimum klasy B według PN-85/S-10030, długości minimum 50m.

- budowie, remoncie lub przebudowie wiaduktu lub mostu, w której realizowane były elementy sprężania konstrukcji,

- przebudowie układu komunikacyjnego,

- przebudowie sieci: energetycznej trakcyjnej PKP, SN, NN, światłowodu, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia,

- przebudowie sieci; gazowej, kanalizacji deszczowej.

2) Wymienione usługi mogą być wykazane jako wykonane oddzielnie w kilku zadaniach lub łącznie w jednym zadaniu.

3) Załączone dokumenty (referencje) potwierdzające ich należyte wykonanie mają dotyczyć robót wskazanych w wykazie.

Jednocześnie oświadczamy, ze aktualnie prowadzimy kontrakty nadzorowania lub kierowania robotami budowlano-montażowymi, według poniższego zestawienia:

| L.p. | Nazwa zadania (kontraktu) | Zamawiający (Inwestor) | Data rozpoczęcia i zakończenia | Wartość zamówienia (kontraktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Data …………………			…………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

URZĄD MIASTA OPOLA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego       w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Oznaczenie sprawy: IM PZP II 3416-04/08				Załącznik do instrukcji dla Wykonawców

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA

przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą

PRZEBUDOWA WIADUKTU I UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ REMONT WIADUKTU ŻELBETOWEGO W CIĄGU UL. REYMONTA W OPOLU

Wzór wykazu pracowników Inżyniera

W celu potwierdzenia dysponowania pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia oświadczamy, że do wykonania zamówienia dysponować będziemy osobami według poniższego zestawienia z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności.

1. Czynności Koordynatora zadania powierzymy

………………………………………………..

( imię  i  nazwisko )

Doświadczenie ………………………………………………

(wpisać lata pracy w koordynowaniu  zadań o podobnym zakresie)

................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać co najmniej jedno zakończone zadanie budowy obiektu inżynierskiego to jest wiaduktu lub mostu wantowego wiszącego lub podwieszonego lub budowy 1 wiaduktu nad linią kolejową trakcyjną i przebudowie ulic)

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych …………………………………......................

………………………………………………………………………………………………….

(wpisać świadectwa kwalifikacji, dyplomy, uzyskany tytuł zawodowy)

Wykształcenie ………………………………………………………………………………….

(wpisać rodzaj wykształcenia i nazwę szkoły )

Uprawnienia budowlane ………………………………………………………………………..

(wpisać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w żądanej specjalności)

W załączeniu:

Zawodowe CV zawierające informacje potwierdzające warunki stawiane w SIWZ dotyczące Koordynatora.

Kserokopia uprawnień budowlanych.

Kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Czynności Inspektora robót mostowych powierzymy

………………………………………………..

( imię  i  nazwisko )

Doświadczenie …………………………………

(wpisać lata pracy w budownictwie)

…………………………………………….

(wpisać lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru)

................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać co najmniej jedno zakończone zadanie budowy obiektu inżynierskiego to jest wiaduktu lub mostu wantowego, wiszącego lub podwieszonego i jednego wiaduktu nad linią kolejową trakcyjną)

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych …………………………………......................

………………………………………………………………………………………………….

(wpisać świadectwa kwalifikacji, dyplomy, uzyskany tytuł zawodowy)

Wykształcenie ………………………………………………………………………………….

(wpisać rodzaj wykształcenia i nazwę szkoły )

Uprawnienia budowlane ………………………………………………………………………..

(wpisać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w żądanej specjalności)

W załączeniu:

Zawodowe CV zawierające informacje potwierdzające warunki stawiane w SIWZ dotyczące Inspektora robót mostowych.

Kserokopia uprawnień budowlanych.

Kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

3. Czynności Inspektora robót drogowych powierzymy

………………………………………………..

( imię  i  nazwisko )

Doświadczenie …………………………………

(wpisać lata pracy w budownictwie)

…………………………………………….

(wpisać lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru przy budowie lub  przebudowie ulic, skrzyżowań lub rond z infrastrukturą towarzyszącą  jak: kanalizacje, linie elektryczno-energetyczne, linie telekomunikacyjne))

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych …………………………………......................

………………………………………………………………………………………………….

(wpisać świadectwa kwalifikacji, dyplomy, uzyskany tytuł zawodowy)

Wykształcenie ………………………………………………………………………………….

(wpisać rodzaj wykształcenia i nazwę szkoły )

Uprawnienia budowlane ………………………………………………………………………..

(wpisać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w żądanej specjalności)

W załączeniu:

Zawodowe CV zawierające informacje potwierdzające warunki stawiane w SIWZ dotyczące Inspektora robót drogowych.

Kserokopia uprawnień budowlanych.

Kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

4. Czynności Inspektora robót kolejowych powierzymy

………………………………………………..

( imię  i  nazwisko )

Doświadczenie …………………………………

(wpisać lata pracy w budownictwie)

…………………………………………….

(wpisać lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru przy budowie lub przebudowie sieci trakcyjnej PKP i przebudowie oraz zabezpieczeniem linii teletechnicznych PKP)

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych …………………………………......................

………………………………………………………………………………………………….

(wpisać świadectwa kwalifikacji, dyplomy, uzyskany tytuł zawodowy)

Wykształcenie ………………………………………………………………………………….

(wpisać rodzaj wykształcenia i nazwę szkoły )

Uprawnienia budowlane ………………………………………………………………………..

(wpisać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w żądanej specjalności)

W załączeniu:

Zawodowe CV zawierające informacje potwierdzające warunki stawiane w SIWZ dotyczące Inspektora robót kolejowych.

Kserokopia uprawnień budowlanych.

Kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. Czynności Inspektora robót elektryczno-energetycznych powierzymy

………………………………………………..

( imię  i  nazwisko )

Doświadczenie …………………………………

(wpisać lata pracy w budownictwie)

…………………………………………….

(wpisać lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru przy budowie lub  przebudowie  sieci energetycznych SN, NN, budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego i budowie sygnalizacji świetlnej)

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych …………………………………......................

………………………………………………………………………………………………….

(wpisać świadectwa kwalifikacji, dyplomy, uzyskany tytuł zawodowy)

Wykształcenie ………………………………………………………………………………….

(wpisać rodzaj wykształcenia i nazwę szkoły )

Uprawnienia budowlane ………………………………………………………………………..

(wpisać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w żądanej specjalności)

W załączeniu:

Zawodowe CV zawierające informacje potwierdzające warunki stawiane w SIWZ dotyczące Inspektora robót elektryczno-energetycznych.

Kserokopia uprawnień budowlanych.

Kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

6. Czynności Inspektora robót telekomunikacyjnych powierzymy

………………………………………………..

( imię  i  nazwisko )

Doświadczenie …………………………………

(wpisać lata pracy w budownictwie)

…………………………………………….

(wpisać lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru przy budowie lub przebudowie

linii teletechnicznych i światłowodowych)

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych …………………………………......................

………………………………………………………………………………………………….

(wpisać świadectwa kwalifikacji, dyplomy, uzyskany tytuł zawodowy)

Wykształcenie ………………………………………………………………………………….

(wpisać rodzaj wykształcenia i nazwę szkoły )

Uprawnienia budowlane ………………………………………………………………………..

(wpisać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w żądanej specjalności)

W załączeniu:

Zawodowe CV zawierające informacje potwierdzające warunki stawiane w SIWZ dotyczące Inspektora robót telekomunikacyjnych.

Kserokopia uprawnień budowlanych.

Kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

7. Czynności Inspektora robót kanalizacyjnych powierzymy

………………………………………………..

( imię  i  nazwisko )

Doświadczenie …………………………………

(wpisać lata pracy w budownictwie)

…………………………………………….

(wpisać lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach budowlanych związanych z budową lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej)

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych …………………………………......................

………………………………………………………………………………………………….

(wpisać świadectwa kwalifikacji, dyplomy, uzyskany tytuł zawodowy)

Wykształcenie ………………………………………………………………………………….

(wpisać rodzaj wykształcenia i nazwę szkoły )

Uprawnienia budowlane ………………………………………………………………………..

(wpisać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w żądanej specjalności)

W załączeniu:

Zawodowe CV zawierające informacje potwierdzające warunki stawiane w SIWZ dotyczące Inspektora robót kanalizacyjnych.

Kserokopia uprawnień budowlanych.

Kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

8. Czynności Inspektora robót gazowych powierzymy

………………………………………………..

( imię  i  nazwisko )

Doświadczenie …………………………………

(wpisać lata pracy w budownictwie)

…………………………………………….

(wpisać lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach budowlanych związanych z budową

lub przebudową sieci gazowych)

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych …………………………………......................

………………………………………………………………………………………………….

(wpisać świadectwa kwalifikacji, dyplomy, uzyskany tytuł zawodowy)

Wykształcenie ………………………………………………………………………………….

(wpisać rodzaj wykształcenia i nazwę szkoły )

Uprawnienia budowlane ………………………………………………………………………..

(wpisać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w żądanej specjalności)

W załączeniu:

Zawodowe CV zawierające informacje potwierdzające warunki stawiane w SIWZ dotyczące Inspektora robót gazowych.

Kserokopia uprawnień budowlanych.

Kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

9. Czynności Pracownika/Pracowników nadzoru naukowego powierzymy

………………………………………………..

( imię  i  nazwisko )

posiadający potwierdzone doświadczeniem w budowie mostów podwieszonych

………………………………………………………………………………………………..

(wpisać nazwę kontraktu na którym wykonywano czynności nadzoru naukowego

………………………………………………..

( imię  i  nazwisko )

posiadający potwierdzone doświadczeniem w budowie mostów podwieszonych

………………………………………………………………………………………………..

(wpisać nazwę kontraktu na którym wykonywano czynności nadzoru naukowego

W załączeniu:

Zawodowe CV zawierające informacje potwierdzające warunki stawiane w SIWZ dotyczące doświadczenia w budowie mostów podwieszonych.

10. Czynności Geodety uprawnionego powierzymy

………………………………………………..

( imię  i  nazwisko )

Doświadczenie …………………………………

(wpisać lata pracy w zawodzie geodety)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wpisać co najmniej jedną obsługę geodezyjną związaną z budową co najmniej jednego wiaduktu lub mostu i budową lub  przebudową układu komunikacyjnego)

W załączeniu:

Zawodowe CV zawierające informacje potwierdzające warunki stawiane w SIWZ dotyczące Geodety uprawnionego.

Data …………………			…………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)