**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Oznaczenie sprawy: TP4.26.3.2016

ZAMAWIAJĄCY: **Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole**

 Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

ADRES DO KORENSPONDENCJI:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6**

TRYB ZAMÓWIENIA. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164), nazywanej w dalszej części Prawem.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót,

2) OFERTA PRZETARGOWA

3) INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z NIŻEJ WYMIENIONYMI ZAŁACZNIKAMI

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

• Wykaz wykonanych robót;

• Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

• Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

• Wzór zobowiązania

4) WZÓR UMOWY

 Oznaczenie sprawy: TP4.26.3.2016

Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia:

**Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu**

**ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie :**

**Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6.**

Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Pracownię Projektową Dróg , Mostów i Konstrukcji Budowlanych „DROMBUD” s.c. Janusz i Renata Maślankiewicz 45-425 Opole, ul. Szafirowa 5.

Zakres przedmiotowy umowy szczegółowo określony jest w ust.4 poniżej. Niniejsza umowa przewiduje prawo opcji. Zawarcie niniejszej umowy na zasadach prawa opcji oznacza, że Zamawiający określa minimalny zakres przedmiotu zamówienia (**Zakres Gwarantowany**), który zostanie zrealizowany w ramach niniejszej umowy oraz zakres maksymalny. Wykonanie zamówienia ponad Zakres Gwarantowany uzależnione jest od skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (**Etap II**).

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia zakwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zasady dotyczące realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same, jak te, które obowiązują przy realizacji gwarantowanego zakresu przedmiotu umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach.

Prawem opcji objęta jest realizacja robót wskazanych w § 1 ust.4 jako etap II.

Zamawiający ustala, że zajęcie stanowiska w sprawie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi w terminie najpóźniej do dnia **30 lipca 2016 roku**. W stanowisku tym Zamawiający określi zakres rzeczowy prawa opcji, z którego chce skorzystać.

Przedmiotem umowy jest następujący zakres rzeczowy:

1) etap I w zakresie gwarantowanym niniejszą umową:

- roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, roboty elektryczne, projekt organizacji ruchu i oznakowanie na czas robót dla całego zadania opracowany przez Wykonawcę, pełna obsługa geodezyjna wraz z opracowanie mapy powykonawczej dla całego zadania,

2) etap II w zakresie, do którego zastosowane będzie prawo opcji:

- podbudowa, nawierzchnia jezdni i chodnika, stałe oznakowanie,

 Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany wg. następujących kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 Oferta równoważna:

1. Wszystkie wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy urządzenia, armatura i materiały należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

2. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność.

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 Prawa.

 Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**Termin realizacji zadania: do 31 sierpnia 2016 r.**

 Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku:

1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, termin

2. zmiany ceny umownej spowodowanej:

2.1 zmianą przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmianą podatku VAT, wprowadzeniem akcyzy,

2.2 wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych , zaniechanych

3. zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą

4. zmiany osób przewidzianych do kierowania , nadzorowania robót wymienionych w ofercie, za uprzednią zgodą Zamawiającego

5. zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:

5.1 przedłużeniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót

5.2 udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego

5.3 koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną

5.4 koniecznością usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania

5.5 wstrzymaniem robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ

5.6 wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych

6. wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót

**Zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony wyrażą zgodę.**

Oznaczenie sprawy: TP4.26.3.2016

Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6

OFERTA PRZETARGOWA

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………….……….…..……….

Adres Wykonawcy……………………..………..…………………………………………..………..…………

Faks ………….…..…………....……….

Telefon …………………..……………. e-mail ..…………..…………………….

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. **Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6**, składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

1. Oferta jest złożona przez:

a) firmę\*……………………………………………………………………………………………….………..

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)

która ustanowiła\*/nie ustanowiła\* pełnomocnika do reprezentowania:

a-1) w postępowaniu,

a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty\*

b) spółkę cywilną\* składającej się z następujących wspólników:

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

która ustanowiła\*/nie ustanowiła\* pełnomocnika do reprezentowania:

 b-1) w postępowaniu,

 b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

 (podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.

c) konsorcjum\* zawiązane w składzie:

…………………………………………………………………..……………Wykonawca – lider konsorcjum,

……………………………………………………………………..………Wykonawca - członek konsorcjum,

………………………………………………………………………..……Wykonawca - członek konsorcjum,

które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa ustanawia pełnomocnika do reprezentowania:

 c-1) w postępowaniu,

 c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

 (podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.

 Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

 Zgodnie z art. 141 Prawa Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z osobna.

\*niepotrzebne skreślić

2. Termin realizacji zadania: **do 31 sierpnia 2016 r.**

3. Warunki płatności: zgodnie z § 2 i § 11 wzoru umowy.

4. Warunki gwarancji: zgodnie z § 9 wzoru umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7. Oferujemy wykonanie zamówienia za :

7.1. Całkowita wartość robót objętych niniejszą umową, zgodnie z przyjętą ofertą, wynosi:

n e t t o : ……………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..................................... zł)

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, tj. ……………………… zł, czyli

b r u t t o: …………………………………….. zł

**(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………. zł)**

 Wynagrodzenia określone w ust. 7.1 składa się z wynagrodzenia za wykonanie:

**a) części gwarantowanej:**

– etap I - ......................................... zł łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT);

2) części objętej prawem opcji:

– etap II - ........................................ zł łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT),

**Uwaga! Przed wypełnieniem punktu 7.1 dotyczącego oferowanej ceny, Wykonawca musi wypełnić tabelę elementów scalonych oraz wykaz czynników cenotwórczych dołączonych do SIWZ .**

8. II kryterium

W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego drugiego obok ceny oferty kryterium oceny ofert: termin realizacji (nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2016 r i nie krótszy niż do dnia 15 sierpnia 2016 r), **oferujemy termin realizacji robót do dnia ……………………………………………………………………….. .**

9. Informuję, że wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług i stosowany jest do transakcji sprzedaży towarów, które są wymienione w załączniku nr 11 do tej ustawy).

W sytuacji, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać:

9.1. Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego:

 ..........................................................................................................................................\*

9.2. Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

...........................................................................................................................................\*

\*należy wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy **w wysokości 5 % zaoferowanej ceny** (brutto).

11. Załącznikami do oferty są:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

2) Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca 1-a) lub 1-b) ustanowił pełnomocnika,

3) Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku 1-c) – konsorcjum,

4) Wykaz wykonanych robót oraz dowody,

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

6) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

8) Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

9) Dokument wniesienia wadium.

 ……………………………………………………………………

 (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Oznaczenie sprawy: TP4.26.3.2016

Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

z załącznikami

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

3. Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

4. Wykaz wykonanych robót

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

6. Wzór zobowiązania

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich ilości i wartości oraz dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - należy wykazać się wykonaniem **co najmniej** **1 robotę budowlaną zawierającą roboty związane z przebudową lub budową drogi o powierzchni co najmniej 500,00 m2 wraz z budową/przebudową kanalizacji deszczowej, jedną robotę związaną z przekładką kabla energetycznego i kabla telekomunikacyjnego.**

3. dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonawca winien **dysponować jedną osobę z branży drogowej, posiadającą uprawnienia drogowe bez ograniczeń i zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzone przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych bez ograniczeń, osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych bez ograniczeń, osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych (kanalizacja deszczowa), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń,**

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust.2b Prawa).

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający na podstawie art. 44 Prawa żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców ww. oświadczenie ma być złożone:

1. wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców z osobna),
2. albo

b) przez każdego Wykonawcę odrębnie.

Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do siwz.

2. Niezbędna wiedza i doświadczenie

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

1. poświadczenie,

2. inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże **co najmniej 1 robotę budowlaną zawierającą roboty związane z przebudową lub budową drogi o powierzchni co najmniej 500,00 m2 wraz z budową/przebudową kanalizacji deszczowej, jedną robotę związaną z przekładką kabla energetycznego i kabla telekomunikacyjnego.**

W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza oryginał pisemnego zobowiązania do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.

Zobowiązanie winno zawierać:

- nazwę podmiotu udostępniającego,

- nazwę podmiotu przyjmującego,

- okres jakiego dotyczy (czas) udostępnienie,

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. doświadczenie, osoby, sprzęt),

- zakres udziału innego podmiotu (np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót, usług, dostaw),

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę (np. konsultacja, analiza, szkolenia, doradztwo, czynny udział – podwykonawstwo, oddelegowanie osób),

- charakter stosunku prawnego Wykonawcy z podmiotem udostępniającym (np. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę).

Wzór wykazu robót i wzór zobowiązania załączono do siwz.

3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca **wykaże, że dysponuje jedną osobę z branży drogowej, posiadającą uprawnienia drogowe bez ograniczeń i zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzone przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych bez ograniczeń, osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych bez ograniczeń, osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych (kanalizacja deszczowa), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń,**

Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej i obecnie obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o nie mniejszych kwalifikacjach zawodowych, a także wykonywanych przez nich czynności.

W przypadku wykazania w wykazie osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza oryginał pisemnego zobowiązania do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający.

Zobowiązanie winno zawierać:

- nazwę podmiotu udostępniającego,

- nazwę podmiotu przyjmującego,

- okres jakiego dotyczy (czas) udostępnienie,

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. doświadczenie, osoby, sprzęt),

- zakres udziału innego podmiotu (np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót, usług, dostaw),

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę (np. konsultacja, analiza, szkolenia, doradztwo, czynny udział – podwykonawstwo, oddelegowanie osób),

- charakter stosunku prawnego Wykonawcy z podmiotem udostępniającym (np. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę).

Wzór wykazu osób i wzór zobowiązania załączono do siwz.

4. Wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 Prawa

4.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa Zamawiający żąda złożenia:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców ww. oświadczenie ma być złożone:

a) wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców z osobna),

albo

b) przez każdego Wykonawcę odrębnie.

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców ww. oświadczenie ma być złożone:

a) wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców z osobna), albo

b) przez każdego Wykonawcę odrębnie.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Prawa Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów wymienionych w tym artykule.

2. Pisma będą przesyłane lub składane na adres: Miejski Zarząd Dróg Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole. Pokój 213 sekretariat

3. W przypadku przekazu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. Numer faksu +48 77 44 58 326

 e-mail: : Remigiusz.broszkiewicz@um.opole.pl lub teresa.kwasik@um.opole.pl.

4.Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną:

- pytań i odpowiedzi;

- modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- informacji dotyczących zmian ogłoszenia;

- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców;

- informacji o wyniku postępowania.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Pan Remigiusz Broszkiewicz w sprawie przedmiotu zamówienia , telefon 77 469-74-06.,

Pani Teresa Kwasik w sprawach procedury postępowania, telefon 77 469-7413

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości**: 9 000,00 zł.**

W tym: na etap I **5.000,00 zł**

 Na etap II **4.000,00 zł**

2) Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

Nr **79 1160 2202 0000 0002 1551 6019 Banku Millenium**. Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty.

3) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być dołączony do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem . Zaleca się aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany z ofertą.

4) Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego.

5) Beneficjentem gwarancji jest Miejski Zarząd Dróg, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole

6) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.

2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.

3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji oferenci zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, w rozdziale p.t. Informacje o sposobie porozumiewania się. Pismo o wyjaśnienia treści SIWZ ma mieć dopisek: Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury: **Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6.**

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).

7. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

8. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres: : **Miejski Zarząd Dróg Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole**

z dopiskiem: Oferta na zadanie pn. **Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6.**

9. Opakowanie również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.

INNE ZALECENIA I ZASTRZEŻENIA

1. Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub poświadczonej notarialnie kopii pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa składane w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej.

2. Jeżeli Wykonawca nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia i dokumenty mają być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie tj. konsorcjum i spółki cywilnej, na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Żądane przez Zamawiającego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz robót, wykaz osób podpisuje ten sam pełnomocnik.

4. W przypadku gdy spółka cywilna nie ustanowi pełnomocnika, ofertę i oświadczenia podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.

5. Dokumenty (np. poświadczenia) są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) uprawnione, o których mowa w pkt. 2 albo ustanowionego jak w pkt. 1 pełnomocnika.).

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty

7. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca (konsorcjum firm) przed podpisaniem umowy przedstawił umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

8. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art.297 §1 Kodeksu Karnego.

9. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art.297 §2 grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego.

10. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu Karnego.

11. Zgodnie z art. 8 ust.3 Prawa nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.

12. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w: **Miejski Zarząd Dróg Opole,**

**ul. Obrońców Stalingradu 66,**

 **45-512 Opole, pokój 213 sekretariat do dnia 8 lipca 2016 r. do godziny 10.00.**

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.30 w miejscu i pod adresem j w.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych.

2. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w projekcie budowlanym i budowlano-wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto cena oferty musi również zawierać koszty:

a) zapewnienia kierownika budowy i robót,

b) nadzoru nad istniejącymi urządzeniami i sieciami podziemnymi i nadziemnymi (w czasie prowadzenia robót) przez ich użytkowników,

c) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych,

d) zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy,

e) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

f) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

g) opracowania i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (należy uwzględnić zakup, montaż i demontaż oznakowania, a następnie uwzględnić odzysk oznakowania, które pozostaje własnością Wykonawcy robót),

h) wywozu nadmiaru gruntu,

i) zagęszczenia gruntu,

j) wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki destruktu asfaltowego zagospodarowanego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego,

k) odtworzenia dróg, chodników, poboczy

l) wykonania dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny),

m) związane z odbiorami wykonanych robót,

n) pełnej obsługi geodezyjnej wraz z mapą powykonawczą,

o) inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.

**UWAGA: Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący do obliczenia ceny oferty.**

3.Wykonawcy we własnym zakresie zobowiązani są do sporządzenia na podstawie projektu budowlano-wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zestawienia planowanych prac, ich szczegółowego obliczenia (kosztorysy w wersji szczegółowej). Ceny jednostkowe muszą także obejmować koszty, o których mowa w punkcie 2. W kosztorysach wielkości tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Kz, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. W przypadku nie ujęcia w tym zestawieniu wszystkich robót (prac) wynikających z projektu budowlano-wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia

**UWAGA: Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy (w wersji szczegółowej i uproszczonej), na podstawie którego wyliczył cenę oferty.**

b) Warunki dla wykonawcy:

1. Realizacja robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy opracowanym przez Wykonawcę robót.

2. Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) – jeżeli jest wymagany.

3. Pełna obsługa geodezyjna budowy.

„Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych , o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi.

Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. Nazwy plików winne być określane wg zasady:

a. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej (np. GiK.6640.1.1111.2015)

b. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.:

1. szkic polowy / zbiór szkiców polowych

2 wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych

3 protokół / zbiór protokołów

4 opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych

5 sprawozdanie techniczne

6 mapa

21 pozostałe dokumenty.”

4. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej. W przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia Wykonawca ponosi koszty ich odtworzenia. Znaki do ochrony wskaże geodeta Zamawiającego.

5. Okres rękojmi – 5 lat , okres gwarancji – 5 lat.

6. Do oferty należy dołączyć tabelę elementów scalonych wypełnioną w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Przy ocenie ofert nie podlegających odrzuceniu będą obowiązywały dwa kryteria

I kryterium:

**Cena = 95 %.**

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: (Cn : Cb) x 95, gdzie: Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert; Cb -cena oferty badanej.

II kryterium:

 **termin realizacji = 5 %**

**Uwaga! Termin realizacji nie może być dłuższy niż do 31 sierpnia 2016 r a nie krótszy niż do 15 sierpnia 2016 r. Kryterium: termin realizacji będzie liczony w dniach.**

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: (Tn : Tb) x 5, gdzie: Tn – najkrótszy termin realizacji spośród nie odrzuconych ofert; Tb – termin realizacji oferty badanej.

Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach.

Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

1.Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Uczestników postępowania faksem lub elektronicznie i pisemnie oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

2.Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawa z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt.1a i 3a Prawa.

3.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową.

4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości **5 %** oferowanej ceny zgodnie z art. 147 ust. 1 prawa.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 4, dziale VI, przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 Prawa.

Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 ust. 2 oraz w terminach opisanych w art. 182 Prawa

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Oznaczenie sprawy: TP4.26.3.2016

Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy: …………….…….………..……………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: …………….…….………..………………………………………………………………

Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

 …………………………………………………………….

 (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Oznaczenie sprawy:TP4.26.3 .2016

Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy: …………….…….………..……………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: …………….…….………..………………………………………………………………

Oświadczam, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję, nie ma podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

 ……………………………………………………………..

 (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Oznaczenie sprawy: TP4.26.3 .2016

Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy: …………….…….………..………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………….………………………………………………………………….………..........

Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej.

W sytuacji należenia do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych\*.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

 …………………………………………………………

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Oznaczenie sprawy: TP4.26.3.2016

Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie).

W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt.2 Prawa, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia czyniącego nas zdolnymi do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Rodzaj robót | Miejsce wykonania  | Datawykonaniadd/mm/rrrr  | Wartość robót  | Uwagi |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 Do wykazu załącza się dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 1. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał **roboty budowlane związane z przebudową lub budową drogi o powierzchni co najmniej 500,00 m2 wraz z budową/przebudową kanalizacji deszczowej, jedną robotę związaną z przekładką kabla energetycznego i kabla telekomunikacyjnego.**

2. W rubryce „Uwagi” należy wskazać czy jest to doświadczenie własne Wykonawcy, czy oddane do dyspozycji przez inny podmiot (art. 26 ust.2b Prawa). W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.

 Zobowiązanie winno być złożone w oryginale.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

 ……………………………………………………………

 (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Oznaczenie sprawy: TP4.26.3.2016

Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

1. Czynności kierownika budowy powierzymy ………….……………………………………………………………………………...

 *( imię i nazwisko )*

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 *( wpisać żądane uprawnienia)*

Podstawa do dysponowania …………………………………………………………………………………................

 *( np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)*

1. Czynności kierownika robót elektrycznych powierzymy ………….…………………………………………………………………………….......................................................................

 *( imię i nazwisko )*

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych bez ograniczeń,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 *( wpisać żądane uprawnienia)*

Podstawa do dysponowania …………………………………………………………………………………................

 *( np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)*

1. Czynności kierownika robót telekomunikacyjnych powierzymy

………….…………………………………………………………………………….......................................................................

 *( imię i nazwisko )*

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 *( wpisać żądane uprawnienia)*

Podstawa do dysponowania …………………………………………………………………………………................

 *( np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)*

1. Czynności kierownika robót sanitarnych powierzymy

………….…………………………………………………………………………….......................................................................

 *( imię i nazwisko )*

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (kanalizacja deszczowa) w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 *( wpisać żądane uprawnienia)*

Podstawa do dysponowania …………………………………………………………………………………................

 *( np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)*

W przypadku wykazania osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza oryginał pisemnego zobowiązania do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający.

Uwaga: Zamawiający zgodnie z obowiązującemu przepisami nie żąda załączenia do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

 ………………………………………………………….

*(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę*

Oznaczenie sprawy: TP4.26.3.2016

Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie : Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6

ZOBOWIĄZANIE

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*nazwa podmiotu udostępniającego*

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*nazwa podmiotu przyjmującego*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*okres (czas) jakiego dotyczy udostępnienie*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. doświadczenie, osoby, sprzęt)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*zakres udziału innego podmiotu (np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót, usług, dostaw)*

………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę (np. konsultacja, analiza, szkolenia, doradztwo, czynny udział – podwykonawstwo, oddelegowanie osób)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*charakter stosunku prawnego Wykonawcy z podmiotem udostępniającym (np. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę)*

…………………………………………………………………………

 *(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących podmiot udostępniający)*

Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa zobowiązanie to należy je złożyć w oryginale.

***Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu***

***ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie :***

***Poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6***

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu robót | Wartość [zł] netto |
| I | *ETAP I* |  |
| 1. | *Roboty rozbiórkowe*  |  |
| 2. | *Roboty ziemne*  |  |
| 3. | *Kanalizacja deszczowa* |  |
| 4. | *Kanalizacja teletechniczna*  |  |
| 5. | *Energetyka* |  |
| 6. | *Organizacja ruchu na czas robót (projekt + oznakowanie )* |  |
| 7. | *Pełna obsługa geodezyjna* |  |
|  | *suma 1-7:*  |  |
| II | *ETAP II* |  |
| 1. | *Podbudowa*  |  |
| 2. | *Nawierzchnia chodnika*  |  |
| 3. | *Nawierzchnia jezdni*  |  |
| 4. | *Stałą organizacja ruchu*  |  |
| *suma 1-4*:  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO) poz. I i II** |  |
| **PODATEK VAT 23 %** |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)poz. I i II** |  |

**WYKAZ CZYNNIKÓW CENOTWÓRCZYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów robót wg. tabeli elementów scalonych | Wykaz czynników cenotwórczych |
| 1. | *Roboty drogowe*  | Stawka roboczogodziny R: ……zł/r-gNarzut kosztów pośrednich Kp: ….. % od Robocizny (Kp\_R) + ..… % od Sprzętu (Kp\_S)Narzut zysku Z: …… % od (R+Kp\_R) + …… % od (S+Kp\_S)Narzut kosztów zakupu Kz: …… % od (M) |
| 2. | *Kanalizacja deszczowa* | Stawka roboczogodziny R: ……zł/r-gNarzut kosztów pośrednich Kp: ….. % od Robocizny (Kp\_R) + ..… % od Sprzętu (Kp\_S)Narzut zysku Z: …… % od (R+Kp\_R) + …… % od (S+Kp\_S)Narzut kosztów zakupu Kz: …… % od (M) |
| 3. | *Kanalizacja teletechniczna*  | Stawka roboczogodziny R: ……zł/r-gNarzut kosztów pośrednich Kp: ….. % od Robocizny (Kp\_R) + ..… % od Sprzętu (Kp\_S)Narzut zysku Z: …… % od (R+Kp\_R) + …… % od (S+Kp\_S)Narzut kosztów zakupu Kz: …… % od (M) |
| 4. | *Roboty elektryczne*  | Stawka roboczogodziny R: ……zł/r-gNarzut kosztów pośrednich Kp: ….. % od Robocizny (Kp\_R) + ..… % od Sprzętu (Kp\_S)Narzut zysku Z: …… % od (R+Kp\_R) + …… % od (S+Kp\_S)Narzut kosztów zakupu Kz: …… % od (M) |
| 5. | *Oznakowanie pionowe i poziome* | Stawka roboczogodziny R: ……zł/r-gNarzut kosztów pośrednich Kp: ..… % od Robocizny (Kp\_R) + ….. % od Sprzętu (Kp\_S)Narzut zysku Z: …… % od (R+Kp\_R) + …… % od (S+Kp\_S)Narzut kosztów zakupu Kz: …… % od (M) |