- ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA OPOLA

  - Wydziały Urzędu Miasta Opola oraz stanowiska uczestniczące w realizacji zadania (w części objętej umową o dofinansowanie):

1.   Prezydent Miasta Opola

- Skarbnik Miasta Opola

- Wydział Oświaty

- Wydział Budżetu

- Wydział Finansowo – Księgowy

- Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

- Wydział Inwestycji Miejskich

  - Zadania poszczególnych wydziałów i stanowisk zaangażowanych w realizację projektu

    - Prezydent Miasta Opola

Ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania:

- Podpisuje umowę o dofinansowanie i aneksy;

- Zatwierdza dokumenty związane z zamówieniami publicznymi;

- Podpisuje umowy z wykonawcami w ramach projektu;

- Zatwierdza decyzję o sposobie zapłaty faktury;

- Zatwierdza decyzję o przelaniu środków na rachunek beneficjenta wskazany 
w umowie o dofinansowanie;

- Zatwierdza faktury do zapłaty;

- Zatwierdza wnioski o płatność z częścią sprawozdawczą;

- Zatwierdza inne dokumenty merytoryczne i finansowe związane 
z realizacją projektu, które wymagają podpisu Prezydenta Miasta;

    - Skarbnik Miasta Opola

- Kontrasygnuje umowy o dofinansowanie wraz z aneksami w zakresie finansowym;

- Akceptuje wniosek o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze wzorem umowy 
w zakresie finansowym;

- Kontrasygnuje umowy z wykonawcami w zakresie finansowym;

- Akceptuje decyzję o sposobie zapłaty faktury;

- Akceptuje decyzję o przelaniu środków na rachunek beneficjenta wskazany 
w umowie o dofinansowanie;

- Zatwierdza faktury do zapłaty;

- Akceptuje wnioski o płatność z częścią sprawozdawczą;

- Zatwierdza inne dokumenty finansowe związane z realizacją projektu.

    - Wydział Oświaty

- Nadzoruje zadania związane z realizowanym zadaniem;

- Reprezentuje interesy inwestora wobec dostawców sprzętu / wyposażenia;

- Dokonuje odbiorów sprzętu/wyposażenia zgodnie z przepisami prawa;

- Weryfikuje i zatwierdza protokoły odbioru;

- Prowadzi nadzór nad wykonaniem planu wydatków i dochodów zadania;

- Weryfikuje faktury pod względem merytorycznym oraz zgodności z umową zawartą 
z wykonawcą;

- Sporządza opisy faktur;

- Przekazuje EiPR faktury do weryfikacji pod kątem formalnym i prawidłowości opisu;

- Przekazuje EiPR informacje niezbędne do sporządzenia wniosku o płatność;

- Weryfikuje i akceptuje wnioski o płatność pod kątem merytorycznym 
i finansowym;

- Przekazuje, za pośrednictwem EiPR, Instytucji Zarządzającej wszystkie dokumenty 
i informacje określone w umowie o dofinansowanie projektu;

- Przekazuje EiPR wszelkie informacje i dokumenty mające znaczenie dla realizacji inwestycji;

- Realizuje działania informacyjno – promocyjne projektu, po uprzednim uzgodnieniu 
z EiPR;

- Przygotowuje i przeprowadza wybór wykonawców dostaw i usług o wartości do 14.000 euro netto zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie Miasta Opola oraz zapisami aktualnego Vademecum dla beneficjentów RPO WO, Tom III;

- Przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane;

- Parafuje wszystkie dokumenty związane z rzeczowym i finansowym przebiegiem projektu przekazywane przez EiPR Instytucji Zarządzającej.

    - Wydział Budżetu

Referat Planowania Budżetu:

- Sprawuje nadzór nad wydatkowaniem środków w ramach projektu zgodnie z zapisami budżetu miasta Opola;

- Weryfikuje fakturę do zapłaty pod względem rachunkowym, zgodności z budżetem projektu i budżetem miasta Opola;

- Przygotowuje decyzję o sposobie zapłaty faktury wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;

- Przygotowuje decyzję o przelaniu środków na rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie projektu;

- Weryfikuje wnioski o płatność po względem rachunkowym

- Przygotowuje inne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji płatności faktury.

    - Wydział Finansowo – Księgowy

Sprawuje nadzór nad prawidłowym i zgodnym z przepisami prawa prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, w sposób umożliwiający identyfikację wszystkich operacji księgowych i bankowych dla wszystkich wydatków projektu.

Referat Księgowości Organu:

- Opracowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola, wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej w zakresie otrzymywania, na wydzielony rachunek bankowy projektu, dochodów, pochodzących z dofinansowania, objętego umową i przeznaczonego                 na  realizację przedmiotowego projektu, jak również w zakresie przekazywania             w/w środków.

- Rejestrowanie wszelkich operacji gospodarczych, widocznych na wyciągach bankowych z rachunku, na który będzie przekazywana zaliczka lub refundacja, właściwymi dowodami księgowymi, zgodnie z wyodrębnioną ewidencją finansowo- księgową.

- Przyjmowanie sprawozdania Rb-28S (miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) dotyczącego realizacji projektu z Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych i jego zaksięgowanie na kontach wskazanych w wyodrębnionej ewidencji finansowo- księgowej.

Referat Księgowości Wydatków Budżetowych:

- Księguje zobowiązania faktury, uzupełnienia numer ewidencyjny na fakturze;

- Księguje harmonogramy do umów;

- Księguje wyciągi bankowe;

- Kontroluje zgodność planu z wydatkami i zaangażowaniem;

- Weryfikuje wnioski o płatność pod kątem zgodności z ewidencją księgową;

- Potwierdza kopie faktur i wyciągów bankowych za zgodność z oryginałem.

Referat Rozliczeń Budżetowych:

- Weryfikuje faktury wraz z załącznikami pod względem formalno – rachunkowym;

- Dokonuje przelewu środków pieniężnych niezbędnych do zrealizowania płatności na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie 
o dofinansowanie;

- Dokonuje przelewu na rzecz wykonawcy z wyodrębnionego rachunku bankowego beneficjenta wskazanego w umowie o dofinansowanie (lub na rzecz podwykonawców zgodnie z cesją wierzytelności płatności faktury);

- Dokonuje rejestracji umowy o dofinansowanie wraz z aneksami oraz umów 
z wykonawcami zgodnie z przedłożonym harmonogramem.

    - Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

- Przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami na podstawie dokumentacji otrzymanej z wydziałów merytorycznych;

- Przygotowuje załączniki do umowy o dofinansowanie;

- Przygotowuje dokumenty niezbędne do zawarcia aneksów do umowy 
o dofinansowanie na podstawie informacji uzyskanych z WOś;

- Nadzoruje realizację zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy 
o dofinansowanie projektu oraz obowiązującymi wytycznymi;

- Informuje Instytucję Zarządzającą o wszystkich istotnych dla realizacji projektu zdarzeniach;

- Przygotowuje wnioski o płatność na podstawie informacji otrzymanych z Wydziału Oświaty oraz dokumentów otrzymanych z WFK;

- Przekazuje wnioski o płatność wraz z załącznikami Instytucji Zarządzającej;

- Weryfikuje faktury wraz z załącznikami pod względem formalnym i prawidłowości opisu;

- Monitoruje realizację projektu.

    - Wydział Inwestycji Miejskich

- Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Miasto Opole Opole – Urząd Miasta Opola o wartości powyżej 14.000 euro netto.

UWAGA:

Wszystkie komórki organizacyjne biorące udział w realizacji projektu zobowiązane są do odpowiedniego przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzeniem nr OR-I.120.1.14.2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych realizowanych przez Miasto Opole.

Ponadto wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do przygotowania i udostępniania dokumentów na potrzeby kontroli projektu przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli oraz do udzielania wyjaśnień kontrolującym w zakresie zgodnym z wykonywanymi zadaniami.

Komórkę organizacyjną odpowiedzialną za koordynację działań związanych 
z przeprowadzaną kontrolą każdorazowo wyznacza Prezydent Miasta Opola.

- WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W PROCEDURACH

| RPO WO 2007-2013 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 |
| --- | --- |
| IZ | Instytucja Zarządzająca |
| WOś | Wydział Oświaty |
| RIREOO | Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych |
| WFK | Wydział Finansowo - Księgowy |
| RKO | Referat Księgowości Organu |
| RKWB | Referat Księgowości Wydatków Budżetowych |
| RRB | Referat Rozliczeń Budżetowych |
| WB | Wydział Budżetu |
| RPB | Referat Planowania Budżetu |
| EiPR | Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju |
| RMP | Referat Monitorowania Projektów |
| WIM | Wydział Inwestycji Miejskich |